Übersicht | X-oil | X-tanken | X-dispo | X-wärme | X-lv | X-lvs | Anwendertagung | ThinClients | Teamviewer

Xpoint Software GmbH

Übersicht über die Entwicklung der X-energy Produkte

Allgemein

Datum	Beschreibung	Status
11.12.2018	Optimierung der Compile-Time insbesondere für kleinere Änderungen an einzelnen Programmen.	in Arbeit
04.09.2018	2. Performance-Test C-tree: Getestet werden verschiedene Optimierungsmöglichkeiten	abgeschlossen am 27.09.2018
15.08.2018	Online-Dokumentation: Überarbeitung und Umzug auf neue Hardware.	abgeschlossen am 17.09.2018
20.04.2018	Performance-Test C-tree: Getestet wird die Performance bei Massenzugriffen auf das C-tree Dateisystem	abgeschlossen am 27.09.2018
20.04.2018	Entscheidung für oder gegen einen Compilerwechsel: Soll bis Ende Juli fallen.	31.07.2018 Verzögerung aufgrund von krankheitsbedingtem Ausfall
20.04.2018	Aliasing: Tests mit isCobol zum Betrieb mehrerer Instanzen nebeneinander.	abgeschlossen
20.04.2018	Benutzer-Authentifizierung: Es muss unter isCobol ein neues Konzept entwickelt werden um Benutzer von X-energy-Produkten zu authentifizieren.	offen
20.04.2018	UTF-8 Characterset: Es muss hier noch einiges getestet werden um die Datenhaltung der X-energy Produkte in UTF-8 zu ermöglichen.	abgeschlossen
20.04.2018	Pre- und Post-Compilerprozesse: Anpassung auf die neuen Gegebenheiten unter isCobol.	abgeschlossen 11.12.2018
20.04.2018	Lizensierung: Die Lizensierung muss verhandelt werden.	abgeschlossen
20.04.2018	Lizenzverwaltung: Es muss ein neues Konzept zur Lizenzverwaltung erstellt werden.	offen

X-oil

Datum	Beschreibung	Status
20.04.2018	Umstellung der BESTEL/FAKTUR: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	Fertigstellung geplant ~04/2018
20.04.2018	Umstellung der ZWSORT/LBEZUG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	Fertigstellung geplant ~01/2019
20.04.2018	Umstellung der ARTSTA/ARTERG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	Fertigstellung geplant ~09/2019
20.04.2018	Umstellung der KUNDST/KUSALD/KUNDT2: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	Fertigstellung geplant ~04/2020
20.04.2018	Update-Routine: Es soll eine Update-Routine nach dem Vorbild von X-tanken erstellt werden.	Fertigstellung geplant ~11/2018
20.04.2018	Graphischer Druck: Via Latex soll der Druck der Rechnungen in graphischer Form ermöglicht werden.	Fertigstellung geplant ~05/2019
20.04.2018	ZugFeRD: Rechnungsdaten sollen via ZugFeRD für den Import in Fremdsysteme bereitgestellt werden.	Fertigstellung geplant ~03/2019
20.04.2018	SEPA (Schweiz): Das SEPA-Verfahren wird in der Schweiz eingeführt.	Fertigstellung geplant ~03/2019

X-tanken

Zu den Details der Neuerungen lesen Sie bitte auf unserer Update-Seite weiter.

Datum	Beschreibung	Status
16.11.2018	Update 1315 freigeben und ausrollen mit großen Veränderungen in den Bereichen Betreiber, Stationen, Tanks und Benutzer.	Stand 23.01.2019: 17 von 36 Instanzen fertig
20.04.2018	Umstellung der ZWSORT/LBEZUG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	Fertigstellung geplant ~01/2019
20.04.2018	Umstellung der ARTSTA/ARTERG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	Fertigstellung geplant ~09/2019
20.04.2018	Umstellung der KUNDST/KUSALD/KUNDT2: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	Fertigstellung geplant ~04/2020
20.04.2018	Erweiterung der Benutzerverwaltung: Es soll die Möglichkeit geschaffen werden Rechte zum Export via [F4]-Taste zu vergeben.	fertig. Auslieferung mit Update 1224
20.04.2018	Graphischer Druck: Via Latex soll der Druck der Rechnungen in graphischer Form ermöglicht werden.	Fertigstellung geplant ~04/2019 derzeit in Arbeit
20.04.2018	ZugFeRD: Rechnungsdaten sollen via ZugFeRD für den Import in Fremdsysteme bereitgestellt werden.	Fertigstellung geplant ~01/2019
20.04.2018	SEPA (Schweiz): Das SEPA-Verfahren wird in der Schweiz eingeführt.	Fertigstellung geplant ~12/2018

Übersicht | X-oil | X-tanken | X-dispo | X-wärme | X-lv | X-lvs | Anwendertagung | ThinClients | Teamviewer

.