Übersicht | X-oil | X-tanken | X-dispo | X-wärme | X-lv | X-lvs | Anwendertagung | ThinClients | Teamviewer
# Xpoint Software GmbH
## Übersicht über die Entwicklung der X-energy Produkte
### Allgemein
Datum	Beschreibung	Fertigstellung
15.08.2018	Online-Dokumentation: Überarbeitung und Umzug auf neuen Server	17.09.2018
20.04.2018	Performance-Test C-tree: Getestet wird die Performance bei Massenzugriffen auf das C-tree Dateisystem	~07/2018
20.04.2018	Entscheidung für oder gegen einen Compilerwechsel: Soll bis Ende Juli fallen.	31.07.2018
20.04.2018	Aliasing: Tests mit isCobol zum Betrieb mehrerer Instanzen nebeneinander.
20.04.2018	Benutzer-Authentifizierung: Es muss unter isCobol ein neues Konzept entwickelt werden um Benutzer von X-energy-Produkten zu authentifizieren.
20.04.2018	UTF-8 Characterset: Es muss hier noch einiges getestet werden um die Datenhaltung der X-energy Produkte in UTF-8 zu ermöglichen.
20.04.2018	Pre- und Post-Compilerprozesse: Anpassung auf die neuen Gegebenheiten unter isCobol.
20.04.2018	Lizensierung: Die Lizensierung muss verhandelt werden.
20.04.2018	Lizenzverwaltung: Es muss ein neues Konzept zur Lizenzverwaltung erstellt werden.

### X-oil
Datum	Beschreibung	Fertigstellung
20.04.2018	Umstellung der BESTEL/FAKTUR: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	~04/2018
20.04.2018	Umstellung der ZWSORT/LBEZUG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	~10/2018
20.04.2018	Umstellung der ARTSTA/ARTERG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	~09/2019
20.04.2018	Umstellung der KUNDST/KUSALD/KUNDT2: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	~04/2020
20.04.2018	Update-Routine: Es soll eine Update-Routine nach dem Vorbild von X-tanken erstellt werden.	~11/2018
20.04.2018	Graphischer Druck: Via Latex soll der Druck der Rechnungen in graphischer Form ermöglicht werden.	~05/2019
20.04.2018	ZugFeRD: Rechnungsdaten sollen via ZugFeRD für den Import in Fremdsysteme bereitgestellt werden.	~03/2019
20.04.2018	SEPA (Schweiz): Das SEPA-Verfahren wird in der Schweiz eingeführt.	~03/2019

### X-tanken
Zu den Details der Neuerungen lesen Sie bitte auf unserer Update-Seite weiter.
Datum	Beschreibung	Fertigstellung
20.04.2018	Umstellung der ZWSORT/LBEZUG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	~01/2019
20.04.2018	Umstellung der ARTSTA/ARTERG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	~09/2019
20.04.2018	Umstellung der KUNDST/KUSALD/KUNDT2: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut.	~04/2020
20.04.2018	Erweiterung der Benutzerverwaltung: Es soll die Möglichkeit geschaffen werden Rechte zum Export via [F4]-Taste zu vergeben.	Einführung mit Update 1224
20.04.2018	Graphischer Druck: Via Latex soll der Druck der Rechnungen in graphischer Form ermöglicht werden.	~04/2019
20.04.2018	ZugFeRD: Rechnungsdaten sollen via ZugFeRD für den Import in Fremdsysteme bereitgestellt werden.	~01/2019
20.04.2018	SEPA (Schweiz): Das SEPA-Verfahren wird in der Schweiz eingeführt.	~12/2018

Übersicht | X-oil | X-tanken | X-dispo | X-wärme | X-lv | X-lvs | Anwendertagung | ThinClients | Teamviewer
.